DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellesråd i Oslo

Til: Fellesrådet

Fra: Hovedkomitéen

Sak F 22/26 Investeringsbudsjett KfiO 2026

Oppsummering av saken:

Som varslet til Fellesrådets desember møte, så ble saken om Investeringsbudsjett 2026 utsatt til vesentlige opplysninger med budsjettkonsekvens ville foreligge primo mars fra Kirkebevaringsfondet.

I økonomiplanen fra Bystyret lå det inne 40 mill kr for 2026 før budsjettforhandlingene. Budsjettforhandlingene med FrP og KrF førte til ytterligere 15. mill kr. Økningen i investeringsrammen er i tråd med samarbeidsavtalen punkt 35 om økte investeringer til rehabilitering av kirkebygg.

Kirkebevaringsfondet (KBF) kunngjorde fredag 6. mars sin tildeling og tildelte 59,22 mill kr for 2026 og 14,5 mill kr for 2027 til rehabilitering av Trefoldighet kirken. I tillegg ble det bevilget 2,6 mill kr i 2026 og 2.9 mill kr i 2027 til restaurering av takmaleriene i Domkirken i en 10 års periode.

KfiO fortsetter i 2026 arbeidet i Fossum kirke for samlokalisering av stabene i Høybråten Fossum og Stovner. Kostnadene finansieres i hht til tidligere FR-vedtak med midler fra salg av Bredtvet kirke i 2024. Årets uttak er anslått til 9 mill kr. Det vil da stå igjen om lag 15 mill kr igjen av avsetningen etter salget. Dette holdes igjen som egenandel ved rehabilitering av Grorud kirke og midler fra KBF.

Med disse tre finansieringskildene så får KfiO et samlet investeringsbudsjett på om lag 126 mill kr i 2026.

Hovedkomitéen behandlet saken i møte 9.4.26.

Forslag til vedtak:

- Investeringsbudsjett for 2026 godkjennes.

- Det bevilges 9,0 mill kr fra Bundet fond Salg av Bredtvet-midler 
til prosjekt i Fossum kirke.

- Investeringsregnskap pr 27.03.2026 tas til orientering.

Drøfting:

Økonomiplan 2026-2029 – budsjettrammer (alle tall i hele tusen kr)

BUDSJETTFORSLAG PR PROSJEKT 2026

2021 - 2025

Påløpt tidl

år

Påløpt pr

27.03.26

Forslag

bud 26

•

137 - Trefoldighet sikring og tilbygg - investering

(netto)

121 577

6 185

10 000

•

145 - Vestre Aker kontorbygg 2024 - investering

3 486

1 331

8 000

•

158 - Grefsen kirke tilbygg 2024 - investering

8 702

4 172

12 000

•

161 - Gamle Aker trappehus - investering

640

96

3 500

•

170 - Røa - universell utforming og kirkepark - investering

352

58

3 500

•

176 - Belysning domkirken - investering

160

1 000

•

177 - Trefoldighet - KBF -egenandel KfiO

263

14 000

Takmalerier Domkirken -KBF egenandel KfiO

500

Lønn prosjektledere 2 stk i hht budsjettvedtak drift

2 500

Sum Oslo Kommune - kap 581 Investering

135 180

11 842

55 000

•

177 - Trefoldighet - prosjektering- og sikringsarbeider ute og inne KBF

263

2 668

59 220

Takmalerier Domkirken -KBF andel

2 696

Sum Kirkebevaringsfondet (KBF)

263

2 668

61 916

•

173 - Fossum - samlokalisering - investering

10 497

878

9 000

Sum Bredtvet- midler

10 497

878

9 000

Totalt investeringsbudsjett 2026

145 940

15 388

125 916

2026

Som varslet til fellesrådet i desember møte anbefaler administrasjonen utfra KfiO sin økonomiske situasjon ikke oppstarte av nye prosjekter for 2026 og 2027 før vi har mer sikkerhet rundt økonomien av ferdigstillingen av Trefoldighetskirken.

Kommentar pr prosjekt:

Prosjekt Trefoldighet
Prosjektet faller i 2026 i to deler:

- 1.Ferdigstillelse av Kirkesenteret. Den 22.april åpnes Trefoldighet Kirkesenteret.. Sluttarbeider pågår i disse dager og prosjektet antas å ha en kostnad på 10 mill i 2026.

- Sikringsarbeider og stabiliseringsarbeider av grunnforhold av ulik karakter. Her er det bevilget 73,7 mill kr fra KBF – 59,2 mill i 2026 og 14,5 mill kr i 2027.

KfiO har med øremerkede midler fra Oslo Kommune, samt midler fra statsbygg Møllergruppen og legatet, hittil brukt ca. 80 mill. på sikringsarbeider på Trefoldighetskirken. På bakgrunn av disse investeringene og tidligere dialog og informasjon fra KBF, hadde vi en forventning om at egenandelen i dette prosjektet skulle utgjøre ca. 10-15%. I tildelingsbrevet av 23. mars har imidlertid KBF gjort en annen vurdering og kommet frem til at KfiO må dekke ca. 27%.

I og med at prosjektet går over år, er vårt forslag nå at det resterende beløp finansieres over 2027-bevilgning i kommunale midler og inngår i sluttrapporten i 2027. Beløpsstørrelsen vil avhenge i 2026 og 2027 av prosjektets fremdrift bygnings- og kostnadsmessig, men vi setter av 14 mill til egenandel i 2026.

Rehabiliteringsprosjektet av Trefoldighet kirke vil totalt ha en kostnadsramme der KBF skal dekke 90 % av kostnadene i 2027 og KfiO sin egen andelen vil derfor bli redusert.

Vestre Aker kontorbygg
Det er satt av 8 mill kr til å ferdigstille dette prosjektet i 2026 som har pågått siden 2024. Arbeidene pågår for fullt i disse dager med plan om å ferdigstille høst 2026.

Grefsen kontorbygg
Bygget reiser seg i disse dager etter at grunnarbeidene var ferdig til jul og bygget skal etter planen ferdigstilles oktober 2026.

Gamle Aker trappehus
Etter den store utbyggingen og samfinansiering med St Hanshaugen sokn på 42 mill kr til prosjektet (35 mill kr fra soknet og 7 mill fra KfiO), gjenstår det å ferdigstille siste del av prosjektet i 2026, det såkalte Trappehus. Trappehuset vil ha rømningsvei fra kjellerlokaler og kirkerom, og vil bli en permanent løsning mot dagens midlertidige godkjennelse. KfiO venter på godkjennelse av planene fra Plan & Bygningsetaten i vår og håper å kunne starte byggearbeidene til høsten med en økonomisk ramme på 3.5 mill kr. Målet er å komme så langt at det kan godkjennes rømningsveier i 2027. Prosjektet kan gå over i 2027 med en estimert kostnad på 2,5 mill kr. St. Hanshaugen sokn bidrar inn i prosjektet med 2,0 mill i 2026.

Røa kirkepark
Prosjektet ble startet opp i 2025 og er en samfinansiering med Røa sokn og eksterne partnere som Sparebankstiftelsen. KfiO bidrar om lag 40 % i prosjektet som gjelder universell uniforming og oppgradering av kirkeparken.

Belysning Domkirken
I 2025 ble et stort prosjekt for lyssetting av områdene rundt Domkirken og Kirkeristen satt i gang i regi av Bymiljøetaten i Oslo Kommune. Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 13 mill kr i Bymiljøetatens budsjett. KfiO som tilgrensende nabo ble utfordret til å ta sin del av prosjektet på vår grunn når arbeidene pågikk. I 2025 ble det brukt 1,15 mil kr -hvorav 0,975 mill kr ble dekke at Torp-stiftelsen. I 2026 forventes om lag 2 mill i kostnader – hvorav halvparten forventes dekket av eksterne midler.

Takmalerier Domkirken
KBF har bevilget totalt 35. mill kr med en tidshorisont på 10 år for å rehabilitere Hugo Mohrs takmalerier i Domkirken, derav 2,6 mill kr i 2026 og 2,9 mill i 2027. For å starte arbeidet må prosjektet organiseres og konkurranser om rehabiliteringsarbeider utlyses mv. Det forventes derfor kun prosjektering og forberedelser i 2026.

I tildelingsbrevet er KfiO sin egenandel i prinsippet ca. 60 %, vi vil her søke samarbeid med legater og stiftelser for bidrag til denne egenandelen.

Som et premiss i søknaden til KBF la vi inn en opsjon på nytt brannslokkings-anlegg som potensielt ikke skader takmaleriene ved utløsning, dette ble det ikke bevilget penger til. KfiO må derfor se på hvilke muligheter vi har for å kunne prosjektere og legge dette til i eget investeringsbudsjett for 2027-2028.

Fossum kirke – kontorarealer mm
Etter kirkebruksplanen og fusjonen av Høybråten, Fossum og Stovner har det enda ikke kommet på plass en felles kontorløsning for soknets ansatte. Ved ombygging og oppgradering av arealene i Fossum kirke vil dette komme på plass i 2026. Prosjektet finansieres av midler fra Bredtvet kirke salget i 2024 og kommer på den måten prostiet til gode. Restbeløp fra salg av Bredtvet kirke vil være på om lag 15. mill kr etter at 9 mill kr forventes brukt til kontorarealer mm i Fossum kirke i 2026. 

Midlene fra salg av Bretvedt kirke blir disponert iht vedtak fellesrådsmøte 17.10.24, sak F 43-24.
F 43-24 Disponering av midler fra salg av Bredtvet kirke.pdf
Vedtak er som det ble foreslått i saken.

Personalkostnader Bygg- og eiendomsavdeling – prosjektledelse
Det har flere ganger vært diskutert i Fellesrådet om personalkostnader for ledelse og prosjektledere i Bygg- og eiendomsavdelingen skulle henføres til prosjekter i investeringsbudsjettene. Siden investeringsbudsjettene historisk sett har vært stramme og vedlikeholdsetterslepet enormt stort, så har det vært vurdert å ikke hensynta disse kostnadene i investeringsregnskapene. Med årets ramme er volumet såpass stort at det det foreslås at 2,5 mill kr overføres fra driftsbudsjettet og inn i investeringsbudsjettet. Dette er god regnskapsskikk og i tråd med praksis med hva f.eks. etater med byggeaktivitet i Oslo Kommune praktiserer Dette er i henhold til budsjettvedtak for KfiO sitt budsjett for 2026 i fellesrådsmøte i desember 2025. Kostnadene for to stillinger med 2,5 mill kr foreslås bokført løpende på ett prosjekt igjennom året og fordelt på prosjekt i årsoppgjøret.